**GRAD IVANEC**

**PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA GRAD IVANEC**

2014 godina

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA – 2014.** | | | | | | | | | |
|  | **Plan nabave** | **Naziv predmeta nabave i vrsta postupka** | **Datum sklapanja ugovora** | **Ugovoreni iznos ( bez PDV-a)** | **Rok izvršenja ugovora** | **Naziv ponuditelja s kojim se sklopljen ugovor** | **Konačni datum izvršenja** | **Konačni iznos koji je Naručitelj platio ( s pdv-om)** | **Razlog više/manje plaćanja** |
|  | 26/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Ciljane izmjene prostornih planova | 7.02.2014. | 48.000,00 | 60 dana | ARHEO d.oo. zagreb | 28.07.2014. | 60.000,00 | - |
|  | 49/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Energetski pregled zgrada | 17.03.2014. | 29.640,00 | 60 dana | VIVAK d.o.o.Kaniža 4 | 21.10.2014. | 37.000,00 | - |
|  | 20/14 | Energetski pregled javne rasvjete | 18.03.2014. | 26.274,00 | 60 dana | TESLA d.o.o. Horvatsko 18 | 17.10.2014. | 32.842,50 | - |
|  | 23A/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Rekonstrukcija javne rasvjete –Kukuljevićeva | 03.04.2014. | 132.629,00 | 30 dana od uvođenja u posao | ELEKTROGOLUB vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62 | 17.11.2014. | 165.787,25 | - |
|  | 1/14 | Otvoreni postupak JN-  Ekološka i energetski učinkovita javna rasvjeta na području grada Ivanca | 02.06.2014. | 600.924,00 | 60 kalendarskih dana | MARAKOVIĆ d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 26 | 2.10.2014. | 749.831,25 | - |
|  | 2/14 | Poziv na podnošenje ponuda –  Nadzor nad izvođenjem radova – ekološka javna rasvjeta | 03.06.2014. | 37.450,00 | 75 dana od dana uvođenja u posao | TESLA d.o.o. Horvatsko 18 | 2.10.2014. | 46.728,26 | - |
|  | 115/14 | Izravno ugovaranje zbog žurnosti  Studija predizvodljivosti – adaptacija Dječjeg vrtića | 03.06.2014. | 25.000,00 | 30.06.2014. | AZRA d.o.o. Varaždin, Kratka 1 | 19.07.2014. | 31.250,00 | - |
|  | 56/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Projektna dokumentacija- muzej | 20.06.2014. | 127.200.00 | 90 dana | STUDIO NEXAR, Zagreb, Kružna 81 | U tijeku | 159.000,00 | - |
|  | 18 A/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lovrečanu –odvojak Grudičeki | 26.06.2014. | 121.889,00 | 30 dana od uvođenja u posao | NISKOGRADNJA HUĐEK, v. Tomica Huđek,Petrijanec, V. Nazora 47 | 8.9.2014. | 152.290,81 | - |
|  | 13/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Uređenje perona za autobusna stajališta | 26.06.2014. | 42.610,00 | 15 dana od uvođenja u posao | ISKOPI MS, vl. Miroslav Šoštarek, Vuglovec 4, Ivanec | 2.09.2014. | 42.610,00 | - |
|  | 10/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Glavni projekt - Komunalna infrastruktura – Ulica P. Preradovića, odvojci 1,2 | 16.07.2014. | 33.600,00 | 90 dana | Ured ovlaštenog inženjera, Blaženko Premužić, Varaždin | 11.02.2015. | 42.000,00 | - |
|  | 21/14 | Poziv- Dopuna javne rasvjete | 17.07.2014. | 129.148,70 | 45 dana od uvođenja u posao | HRANIĆ DDV Ivanec | 19.12.2014. | 161.435,80 | - |
|  | 21/14 | Poziv- Dodatni radovi | 05.12.2014. | 31.734,70 | 15 dana od uvođenja u posao | HRANIĆ DDV Ivanec | 19.12.2014. | 39.668,78 | - |
|  | 41/14 | Otvoreni postupak- opskrbe el.energijom | 21.07.2014. | 465.264,36 | 12 mjeseci | Proenergy d.o.o. Zagreb | U tijeku |  |  |
|  | 116/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- građ. Obrtnički radovi | 22.07.20014. | 145.576,25 | 30 dana od uvođenja u posao | Obrt Bregović Zlatko, Kaniža 4, Ivanec | 14.11.2014. | 181.576,25 | - |
|  | 116/14 | Poziv- Dodatni građevinski radovi – D.D. Lukavec | 22.10.2014. | 27. 454,80 | 30 dana od uvođenja u posao | Obrt Bregović Zlatko, Kaniža 4, Ivanec | 14.11.2014. | 34.318,50 | - |
|  | 117/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- strojarski radovi | 22.07.2014. | 20.980,00 | 30 dana od uvođenja u posao | TERMO TIM d.o.o. Cerje Tužno | 20.11.2014. | 26.225,00 | - |
|  | 118/14 | Poziv na podnošenje ponuda-  Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- stolarski radovi | 22.07.2014. | 17.692,81 | 30 dana od uvođenja u posao | MARLEX d.o.o. Varaždin | 17.10.2014. | 22.116,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57a/14 | Otvoreni postupak – Rekonstrukcija muzej – I. faza | 15.09.2014. | 588.937,70 | 31.10.2014. | MIPCRO d.o.o. Ivanec | 10.03.2015. | 859.453,72 | Manje plaćeno po okončanoj situaciji za izvedene radova |
|  | 57 A | Dodatni radovi – muzej – I. faza | 5.11.2014. | 144.282,00 | 10 dana od uvođenja u posao | MIPCRO d.o.o. Ivanec |
|  | 3A/14 | Poziv Uređenje parka i dječjeg igrališta u Ivancu | 02.09.2014. | 125.011,70 | 60 dana | IVKOM d.d. Ivanec | 30.03.2015. | 125.011,70 | Sukladno izvršenim radovima i ispostavljenim situacijama |
|  | 12/14 | Dodatni – poziv -Rekonstrukcija ceste Cerje Tužno | 13.10.2014. | 35.020,00 | 60 dana od uvođenja u posao | HIDROING d.d. Varaždin | 30.11.2014 | 43.738,60 |  |
|  | 18/14 | Poziv- Asfaltiranje Stažnjevec – odvojak Čakleci | 16.10.2014. | 43.318,00 | 30 dana od uvođenja u posao | Niskogradnja Huđek, Petrijanec | 29.12.2014. | 54.147,50 | - |
|  | 19A/14 | Poziv- projektna dokumentacija-klizišta | 05.12.2014. | 41.225,00 | 45 dana | GEOS INFO d.o.o. Varaždin | 10.2.2015. | 51.531,25 | - |
|  | 19.D/14 | Poziv – nadzor- Eneregteks obnova obiteljskih kuća | 14.11.2014. | 1.500,00 | 15.5.2015. | TRIPICO d.o.o. Ivanec | 12.05.2015. | 33.750,00 | - |
|  | 57.B/14 | Izgradnja – Muzej – Faza Ia- Poziv na podnošenje ponude | 29.12.2014. | 481.263,16 | 60 dana od uvođenja u posao | MIPCRO d.o.o. Ivanec | 08.07.2015. | 631.619,08 | Izvršenje ugovora u skladu s čl.105. Zakona o javnoj nabavi |
|  | 81/14 | Nabava poštanskih usluga | 30.12.2014. | 38.219,70 | 12 mjeseci | City-ex d.o.o. zagreb | 31.06.2015. | 31.251,87 | Jednostrani raskid ugovora |