OPĆINA PLAŠKI, 143. domobranske pukovnije 16, 47304 PLAŠKI

b) Registar ugovora o javnoj nabavi za 2023. godinu

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/2023 | Nabavka i isporuka komunalnog stroja - malčer | postupak jednostavne nabave | 06.03.2023. | 6.565,00 | (članak 2. Ugovora) do 15.04.2023. | SON d.o.o., Hrast pri Vinici 39, 8344 Vinica, Slovenija | 20.03.2023. | 8.009,30 |
| 2. | 16/2023 | Izgradnja i uređenje turističke kućice | postupak jednostavne nabave | 27.03.2023. | 20.636,25 | (članak 5. Ugovora) do 31.05.2023. | PLAŠKI KOM d.o.o., 143. domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški | 28.04.2023. | 16.533,64 |
| 3. | 20/2023 | Komunalna oprema | postupak javne nabave | 08.05.2023. | 105.123,75 | (članak 4. Ugovora) 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja | GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete | 04.09.2023. | 105.123,75 |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 4. | 11/2023 | Izgradnja javne rasvjete u Općini Plaški | postupak jednostavne nabave | 15.05.2023. | 32.425,00 | (članak 5. Ugovora) do 30.10.2023. | Elektroinstalacijski obrt ELEKTRO-SALOPEK, Salopek Selo 75 A, 47300 Ogulin | 05.07.2023. | 32.156,25 |
| 5. | 19/2023 | Obnova i rekonstrukcija objekta Dom kulture | postupak jednostavne nabave | 25.05.2023. | 54.490,00 | (članak 5. Ugovora) do 20.09.2023. | VLAŠIĆ DN USLUGE d.o.o., Varaždinska 29, Kelemen, 42202 Bartlovečki Trnovec | 12.09.2023. | 56.839,61 |
| 6. | 6/2023 | Uređenje okoliša Dom kulture | Postupak jednostavne nabave | 22.08.2023. | 12.648,75 | (članak 5. Ugovora) do 30.09.2023. | MOGUŠ, obrt za prijevoz, usluge građevinskom mehanizacijom i knjigovodstvene usluge, Senjska 25, 47303 Josipdol | 29.09.2023. | 11.730,56 |
| 7. | 14/2023 | Obnova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta s pojačanim održavanjem | Postupak jednostavne nabave | 28.09.2023. | 82.187,50 | (članak 5. Ugovora) do 28.12.2023. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, 47250 Duga Resa | 28.12.2023. | 78.663,63 |
| 8. | 12/2023 | Asfaltiranje, obnova i rekonstrukcija ceste u I. B. Mažuranić | Postupak jednostavne nabave | 02.10.2023. | 43.750,00 | (članak 5. Ugovora) do 28.12.2023. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, 47250 Duga Resa | - | - |
|  |  |  |  | 29.12.2023. |  | (članak 2. Aneksa Ugovora) do 28.02.2024. |  |  |  |
| 9. | 1/2023 | Sanacija i opremanje višenamjenske zgrade socijalnog karaktera | Postupak jednostavne nabave | 02.11.2023. | 82.760,00 | (članak 5. Ugovora) do 29.12.2023. | Limarski obrt BELIN, Vučić selo 14 C, 47300 Ogulin | 11.12.2023. | 82.234,98 |
| 10. | 23/2023 | Rekonstrukcija krovišta na zgradi Doma zdravlja | Postupak jednostavne nabave | 02.11.2023. | 79.490,88 | (članak 5. Ugovora) do 30.04.2024. | Limarski obrt BELIN, Vučić selo 14 C, 47300 Ogulin | - | - |