REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/25-01/002

URBROJ: 2140-6-2-25-3

Zabok, 10. prosinca 2025.

PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2026.

godinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 31. alineje 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 9/13., 16/14., 4/18, 5/20, 13/20. - pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zaboka na 5. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2025. godine, donosi

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture

u Gradu Zaboku za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Zaboka za 2026. godinu i to:

1. izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina, nogostupa i trgova

2. modernizacija nerazvrstanih cesta 3. izgradnja javne rasvjete

4. izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova 5. kapitalna ulaganja u groblje

Članak 2.

Građenje objekata komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financira se iz:

- komunalnog doprinosa u iznosu od 					     328.027,00 EUR,

- naknada za koncesije u iznosu od 		                	     	       13.000,00 EUR,

- prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 		   	                 100.000,00 EUR,

- kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika

županijskih proračuna u iznosu od	   			                   40.000,00 EUR,

- doprinosi za šume u iznosu od                                                                           13,00 EUR,

- komunalna naknada u iznosu od				              1.554.460,00 EUR,

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od                               106.000,00 EUR,

- ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                      40.000,00 EUR.

UKUPNO: 		    					              2.181.500,00 EUR

Članak 3.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

| RB. | NAZIV PROGRAMA | IZNOS | IZVORI FINANCIRANJA | GRAĐ. PODRUČJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA, NOGOSTUPA I TRGOVA | 1.328.500,00 |  |  |
|  | Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima - imovinsko - pravni odnosi UKUPNO | 500,00 500,00 | Komunalni doprinos | uređeno |
|  | Izgradnja nerazvrstanih cesta - imovinsko - pravni odnosi UKUPNO | 40.000,00 40.000,00 | Komunalni doprinos | uređeno |
|  | Mjere/rješenja utvrđene planom urbane mobilnosti Grada Zaboka - prometni elaborati za smirivanje prometa u naseljima Zabok, Pavlovec Zabočki i Grdenci UKUPNO | 55.000,00 55.000,00 | Komunalni doprinos | uređeno |
|  | Izgradnja pješačkog prijelaza preko željezničke pruge u Ulici Celine NC ZBK 043 - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 190.000,00 5.500,00 195.500,00 | Komunalni doprinos | uređeno |
|  | Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Jakuševec Zabočki uz ŽC 2193 - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 123.000,00 7.000,00 130.000,00 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika, županijskih proračuna, komunalni doprinos, zemljište | uređeno |
|  | Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Martinišće uz ŽC 2189 - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 282.000,00 8.500,00 290.500,00 | Komunalna naknada, zemljište | uređeno |
|  | Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u naseljima Repovec i Tisanić Jarek uz ŽC 2161 - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 150.000,00 4.500,00 154.500,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Repovec uz ŽC 2161 - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 240.000,00 7.000,00 247.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | NC REP 006 - Odvojak Repovečki – nerazvrstana cesta sa nogostupom i odvodnjom - projektna dokumentacija UKUPNO | 50.000,00 50.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Izgradnja nogostupa u Humu Zabočkom uz dio NC HZA 004 Odvojak Ivić – Crnković - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 80.000,00 2.500,00 82.500,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Spojna cesta – Ulica J. B. Tita NC ZBK 052 i Ulica K. Š. Gjalski NC ZBK 055 - projektna dokumentacija UKUPNO | 43.000,00 43.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Rekonstrukcija i uređenje Trga K. Š. Gjalskog - izvedbeni projekti UKUPNO | 40.000,00 40.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
| 2. | MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 400.000,00 |  |  |
|  | - površinska obrada/stabilizacija nerazvrstanih cesta - asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | Kapitalna pomoć KZŽ, komunalni doprinos | uređeno, neuređeno |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 50.000,00 |  |  |
|  | Izgradnja javne rasvjete UKUPNO | 50.000,00 50.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
| 4. | IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA | 318.000,00 |  |  |
|  | PARKS – Prostor aktivnosti, razvoja, kreativnosti i sporta (uređenje okoliša između SKATE parka i PUMP TRACK STAZE) - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 131.000,00 4.000,00 135.000,00 | Kapitalna pomoć RH, komunalna naknada, doprinosi za šume | uređeno |
|  | Uređenje dječjeg igrališta uz NC ZBK 081 – Zabočka cesta - projektna dokumentacija - izgradnja - stručni nadzor UKUPNO | 7.000,00 60.000.00 2.000,00 69.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Uređenje dječjeg igrališta Bregi Zabočki gornji - projektna dokumentacija UKUPNO | 10.000,00 10.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Proširenje SKATE parka - projektna dokumentacija UKUPNO | 10.000,00 10.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u naselju Grdenci - projektna dokumentacija UKUPNO | 10.000,00 10.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u naselju Jakuševec Zabočki - projektna dokumentacija - izgradnja - stručni nadzor UKUPNO | 14.500,00 44.000,00 1.500,00 60.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
|  | Oprema dječjih igrališta - nabava UKUPNO | 24.000,00 24.000,00 | Komunalna naknada | uređeno |
| 5. | KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE | 85.000,00 |  |  |
|  | Gradsko groblje – oblaganje potpornog zida sa otvorima za urne kamenim pločama - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 33.500,00 1.500,00 35.000,00 | Komunalna naknada, koncesija | uređeno |
|  | Gradsko groblje – izgradnja grobnih okvira i pješačkih staza - građenje - stručni nadzor UKUPNO | 48.000,00 2.000,00 50.000,00 | Komunalna naknada, koncesija | uređeno |
|  | UKUPNO | 2.181.500,00 |  |  |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK                                                                                                                     Gradskog vijeća

Josip Horvatin

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,

Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, za nadzor zakonitosti

2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, dur.krapina@revizija.hr

3. Upravni odjel za financije, ovdje,

4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, ovdje,

5. „Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,

6. Za prilog zapisniku,

7. Za zbirku akata,

8. Pismohrana.